## Slide 1: 人事評価システム バッチ改善活動方針（案）
提出先：野村総合研究所様
目的：現行資産の可視化および改善候補の抽出

## Slide 2: 背景
・設計書不足により保守性が低下
・現行バッチ処理の全体像が不明確
・性能および運用改善の余地が存在
・改善要望への対応優先順位が未整理

## Slide 3: 現状認識（As-Is）
現状はソースコード中心で仕様を把握する必要があり、影響調査や改善検討に時間を要する。

## Slide 4: 目指す姿（To-Be）
・バッチ資産の可視化
・設計情報の整備
・改善候補の明確化
・継続的な保守改善基盤の構築

## Slide 5: 改善方針
①現状調査優先
②Claude Code活用による可視化
③小さく改善しながら知見を蓄積
④成果物を継続更新

## Slide 6: Phase1 現状調査・可視化（約1か月）
・バッチ一覧作成
・ジョブフロー整理
・DB調査
・SQL調査
・As-Is設計書作成

## Slide 7: Phase1成果物
Excel：バッチ一覧、ジョブ一覧、課題管理表
Markdown：構成図、DB設計、処理フロー

## Slide 8: Phase2 課題分析・改善提案（約2週間）
・性能分析
・ボトルネック特定
・改善優先順位付け
・改善ロードマップ作成

## Slide 9: Claude Code活用方針
ソース解析
→ 設計情報抽出
→ 影響調査
→ 改善候補抽出
→ ドキュメント更新

## Slide 10: リスクと対策
業務理解不足 → ヒアリング実施
仕様不明箇所 → As-Is整理
影響範囲不明 → 段階的改修

## Slide 11: 想定スケジュール
1か月：現状調査
2週間：改善提案
以降：改善内容に応じ別途計画

## Slide 12: 期待効果
・保守性向上
・影響調査効率化
・改善候補の可視化
・属人化解消

## Slide 13: 今後の進め方
Phase1完了後、調査結果をレビューし改善対象および優先順位を協議